
附件1

XX市公路建设市场督查（自查）报告

（格式）
一、公路建设市场总体情况概述
（一）规章制度建设

（二）依法行政

（三）市场准入与动态监管

（四）公路建设市场信用体系建设

（五）工程招标投标

（六）工程质量和安全生产监管

（七）廉政建设

（八）工程建设领域突出问题治理工作情况

（九）其他（如有）

二、督查（自查）项目实施情况
（一）项目一（全称）

项目概述（含建设标准、建设里程、项目法人，以及具体建设管理模式）。
（1）项目总体情况。
（2）项目基本评价。
对项目在基建程序履行、项目法人（含项目法人组织机构、建设管理、合同履行等）、从业单位信用评价、工程招标投标、参建单位履约、工程进度和合理工期、工程设计变更、建设资金到位及管理使用、从业单位执行有关规定（含公路工程相关法律、法规、规章、标准规范等）、质量管理和工程实体质量状况（包括工程实体质量抽检情况）、安全生产管理和工程现场生产安全状况等方面进行评价，问题严重的当场提出整改要求。
（3）总结好的做法、经验。对汇报材料中提到的典型做法、材料进行核实。
（二）项目二
（三）项目三
… …
三、督查（自查）发现的主要问题（公路建设市场和各个项目存在的主要问题）
（一）共性问题
（二）项目一
（三）项目二
（四）项目三

　 … …
四、有关意见和建议
结合检查发现的问题、国内外经验提出建议。
附件2
山东省公路建设市场督查（自查）表

（2012年度）
受 检 单 位 ：        （盖章）      

二O一二年    月   日

山东省公路建设市场督查（自查）表填报说明

1.督查（自查）表格由被督查项目建设单位和督查（自查）组分别填写。

2.表1.1-1.8由项目建设单位提前填写，报督查（自查）组。

3.表2.1-2.4由督查（自查）组在督查（自查）期间填写。

公路建设项目基本情况表

	一
	工程名称
	

	二
	建设规模

及技术标准
	

	三
	计划

工期
	
	批准概算

（万元）
	
	实际开工日期
	

	
	
	
	
	
	计划交工日期
	

	四
	控制性工程名称

及进展情况
	

	五
	基本建设程序

（有关批文号）
	建议书批复
	

	
	
	可行性研究批复
	

	
	
	项目法人核备
	

	
	
	初步设计批复
	

	
	
	施工图设计批复
	

	
	
	征地批复
	                          （亩）

	
	
	环评批复
	

	
	
	质量监督手续
	

	
	
	施工许可
	

	六
	工程建设

主要形象进度
	

	七
	部、省各项活动开展情况
	

	八


	质量年活动开展情况
	

	九
	存在的主要问题
	

	十
	有关建议
	


填报人：         审核人：       单位负责人：         年     月    日

标段划分情况

项目名称：

	标段号
	主要工程

内容
	施工单位
	标段
	合同价
	监理单位

	
	
	
	起讫桩号
	长度（km）
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


填报人：              审核人：             单位负责人：                                       年      月     日

注：本表由项目建设单位填报

项目法人组织机构情况检查表

项目法人：

	机构/人员配备
	姓名
	职称
	相关工作经历
	部门

人员数
	是否符合标准
	备注

	项目负责人
	
	
	
	-----
	
	

	质安负责人
	
	
	
	-----
	
	

	技术负责人
	
	
	
	-----
	
	

	计划部门/负责人
	
	
	
	
	
	

	工程部门/负责人
	
	
	
	
	
	

	财务部门/负责人
	
	
	
	
	
	

	质量部门/负责人
	
	
	
	
	
	

	安全部门/负责人
	
	
	
	
	
	

	环保部门/负责人
	
	
	
	
	
	


填报人：              审核人：            单位负责人：                                             年     月     日

注：本表由项目建设单位填报，参照《公路建设项目法人资格标准》进行检查。
监理单位人员履约情况检查表

标段号：                 监理单位：

	
	投标文件/合同文件
	实际投入
	变更审批
	备注

	
	姓名
	职称
	证 号
	姓名
	职称
	证 号
	
	

	总

监

办
	总监
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	副总监
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	专

业

监

理
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	驻

地

办

监

理

组
	驻地

工程师
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	专

业

监

理
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	变更比例%
	
	


填报人：              审核人：             单位负责人：                                             年     月    日

注：本表由项目建设单位填报

施工单位履约情况检查表

标段号：                    施工单位 ：                                                                               
	人员履约
	
	投标文件/合同文件
	实际投入
	变更审批
	备注

	
	
	姓名
	职称
	持证
	姓名
	职称
	持证
	
	

	
	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	质检负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	安全负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	质检工程师
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	计划负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	财务负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	变更比例%
	
	

	合同履约分包
	分包人
	工程项目
	工作量
	占合同

比例
	完成情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	


填报人：              审核人：             单位负责人：                                            年     月     日

注：本表由项目建设单位填报

设计单位履约和设计质量情况检查表

桩号范围：                      设计单位 ：                                                                        
	
	投标文件/合同文件
	实际投入
	变更审批
	备注

	
	姓名
	职称
	职务
	姓名
	职称
	职务
	
	

	设计负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	设计代表
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	变更情况 
	
	申    报（监理初审）
	审    批
	备注

	
	
	数量
	金额
	
	数量
	金额
	平均周期
	

	
	一般变更
	
	
	
	
	
	
	

	
	较大变更
	
	
	
	
	
	
	

	
	重大变更
	
	
	
	
	
	
	

	优化设计情况
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


填报人：              审核人：             单位负责人：                                               年     月     日

注：本表由项目建设单位填报

项目法人工程质量、安全生产和环境保护情况评价表

	分管领导
	
	职务
	
	兼职
	
	

	
	
	
	
	专职
	
	

	管理部门
	
	兼管
	
	人员

配备
	

	
	
	专管
	
	
	

	质

量

管

理

评

价


	路基工程
	

	
	桥涵工程
	

	
	隧道工程
	

	
	防护工程
	

	
	路面工程
	

	安全生产

评价
	


填报人：       审核人：       单位负责人：               年    月    日

注：本表由项目建设单位填报

招投标工作调查表

项目名称：

	一
	招标公告
	发布信息媒体
	

	二
	资格预审
	是否采用资格预审
	

	
	
	资格预审公告时间
	

	
	
	资格预审申请文件编制时间
	

	
	
	资格预审申请文件提交时间
	

	
	
	是否与招标公告截止时间一致
	

	
	
	评审专家组成
	

	
	
	各标段投标家数范围
	

	
	
	规定各合同段通过家数
	

	三
	投标阶段
	招标公告时间
	

	
	
	投标文件编制时间
	

	
	
	标书提交时间
	

	
	
	是否与招标公告中截止时间一致
	

	三
	评标阶段
	评标办法
	

	
	
	抽取专家占评标委员会人数%
	

	
	
	评标专家来源（部或省专家库）
	

	四
	定标阶段
	是否为评标委员会推荐的第一中标候选人
	

	
	
	中标总价为招标估算价的%
	

	
	
	各合同段中标价占各合同段招标估算价的范围
	

	
	
	中标结果是否公示
	

	
	
	公示媒体
	

	
	
	有无指定分包或采购现象
	

	五
	投诉
	有无投诉，如何处理的
	

	
	
	是否建立投诉机制，请描述
	

	六
	规章制度
	是否有关于招投标的规章制度请提供
	


注：1.以主线路基、路面、桥涵、隧道为主填写，其它项目招投标可另做说明或分别填写。

    2.本表由项目建设单位填报。

公路建设管理综合评价表

项目名称：                          项目执行机构：         

	序号
	项目
	评定方法
	应得分
	实得分

	一
	基本

建设

程序


	建议书批复
	按程序报批
	每缺一项扣0.5分。
	3
	

	
	
	可行性研究批复
	
	
	
	

	
	
	项目法人备案
	
	
	
	

	
	
	初步设计批复
	
	
	
	

	
	
	施工图设计批复
	
	
	
	

	
	
	按规定进行招投标
	
	
	
	

	
	
	按规定申请质量监督
	
	
	
	

	
	
	征地批复
	
	
	
	

	
	
	施工许可
	
	
	
	

	二
	组织

管理
	机构设置健全，职责明确，规章制度健全及运行有效；专业人员技术业务培训到位。每缺一部分扣1分。
	5
	

	三
	合同

管理
	工程款支付及时、规范；设计、施工、监理人员和设备履约管理到位，每缺一项扣1分；对于合理性设计变更批复，每项扣0.5分，对于较大以上设计变更不申报或申报不及时，每项扣1分。
	5
	

	四
	工程

进度
	工期安排合理。按合同工期每拖延一个月扣1分；每提前工期一个月扣2分。（部分路段拖延或提前工期按比例扣分）
	5
	

	五
	安全

生产
	安全生产制度、措施、办法齐全有效，检查、整改、上报及时到位；安全生产年、平安工地建设活动开展到位。缺一项扣2分；每发生一起重大以上安全事故扣10分；每发生一起较大安全事故扣5分；每发生一起一般安全事故扣2分。 
	10
	

	六
	审计

情况
	跟踪审计及时，对审计报告中提出的问题整改到位，每发现一处扣1分。
	7
	

	七
	廉政

建设
	制度、措施不健全扣2分；因不廉政被处分1人次扣5分；违反廉政规定的扣5分，情节严重扣10分。
	10
	

	八
	有关工程质量年活动开展情况
	质量年活动组织到位；群众献计献策活动、提高设计质量活动、提高施工质量活动、混凝土质量通病治理开展良好；项目技术责任制、一线骨干人员登记制度、精细化管理制度落实到位；作业指导书具有针对性和可操作性，技术交底落实到位。每缺一项扣5分
	25
	

	九
	工程

质量
	根据质量管理目标、制度、措施、现场抽查情况评分。
	30
	

	合计
	100
	


注：每一项得分扣完为止。

设计工作综合评价表

项目名称：                               设计单位：                     

	序号
	项目
	评定方法
	应得分
	实得分

	一
	设计

文件
	1.错、漏严重的扣10分，一般一处扣2分；

2.设计造成质量事故，重大以上事故每起扣45分，一般事故每起扣5分；
3.因设计单位责任，导致初步设计、施工图文件审批严重滞后的，每项扣10分。
	45
	

	二
	设计

服务
	1.未按合同协议确定的人员标准派驻设计代表，每缺1人或1人不称职扣5分；

2.服务不及时扣3分；

3.设计交底不到位或不及时，每处2分；

4.设计回访活动没开展扣5分。
	20
	

	三
	设计变更
	1.因设计单位责任，影响一般设计变更及时批复的，每项扣2分，影响较大以上设计变更及时申报的，每项扣5分；

2. 对于合理性变更，设计单位不积极配合的，每次扣3分；

3. 设计变更造成工程费用的变化，属于设计责任的，每一项扣2分。
	10
	

	四
	廉政

建设
	1.制度、措施不健全扣2分；
2.因不廉政被处分1人次扣5分；违反廉政规定的扣5分，情节严重扣25分。


	25
	

	合              计
	100
	


注：每一项得分扣完为止。
公路工程监理工作综合评价表

项目名称：

监理段编号：                           监理单位：                       

	序号
	项目
	评定方法
	应得分
	实得分

	一
	合同

履约
	1.监理人员未按要求持证上岗扣2分；

2.监理人员未按合同约定进场（已履行变更手续的除外），每人次扣2分；

3.监理人员被清退每人次扣5分；

4.内部管理制度不健全、工作责任不明确或落实不到位扣3分；
5.试验仪器未按合同要求配备，交通工具、办公设备未满足工作需要的，每缺一项扣5分。
	25
	

	二
	质量
控制
	独立抽检频率不到10％或资料造假扣20分，不到20％扣3分；工地巡查、重要工序旁站不足每次扣5分；资料签认不规范每次扣3分；监理指令不闭合每次扣4分，监理要求停工整顿而没有及时下达监理指令，每次扣2分；因监理不到位，造成一般质量事故，每次扣5分，造成较大以上质量事故，扣20分。
	20
	

	三
	监理

服务
	1.抽检或验收不及时，每次扣2分；

2.监理审查上报的资料出现较大错误，每处扣2分；

3.因监理责任，导致符合计量条件的已完工程不能及时计量支付，扣10分。
	10
	

	四
	监理

日志
	监理日志不完整的，每次扣2分；有错漏的，每次扣2分；弄虚作假的，每次扣5分；严重者扣20分。
	20
	

	五
	安全生产、文明施工、环保监理等
	1.安全生产、环保、文明施工制度、措施不健全，每缺一项扣2分；

2.监理人员不到位或不能履行职责，每次扣3分；

3.监理企业树品牌，监理人员将责任行业新风建设活动落实不到位，扣2分。
	15
	

	六
	廉政
建设
	制度、措施不健全扣2分；因不廉政被处分每人次扣5分；违反廉政规定的扣5分，情节严重的扣10分。
	10
	

	合             计
	100
	


注：每一项得分扣完为止。
施工管理综合评价表

项目名称：                    合同段编号：       施工单位：                              
	序号
	项目
	评定方法
	应得分
	实得分

	一
	履行

合同
	项目经理、技术负责人每更换1人次扣5分；专业工程师每换1人次扣1分；主要机械不足或性能不良扣1分；进场不及时或未经许可撤离扣0.5分；试验室达不到要求扣5分；有拖欠分包人工程款和劳务人员工资的扣2分。
	10
	

	二
	档案

文件
	1．总体开工报告、分项开工报告申报严重滞后，每项扣1分；

2.施工原始记录、自检资料、试验资料、试验报告不齐全每发现一处扣1分；

3.计量支付、设计变更资料申报严重滞后，每次扣1分。
	5
	

	三
	安全

生产
	根据安全生产规章、制度、人员、资金落实情况和现场安全生产管理情况评定。平安工地建设活动开展不到位扣3分；安全生产预案不全，每缺一项扣2分；每发现一处有较大以上安全隐患的部位，扣2分；特殊工种人员没有持证上岗，每人次0。5分；每发生一起重大以上安全事故扣10分；每发生一起较大安全事故扣5分；每发生一起一般安全事故扣2分。
	20
	

	四
	现场

管理
	规章制度不健全扣2分；质量保证体系不健全扣2分；不按规范施工的发现一处扣1分；文明工地建设差扣2分；破坏环境和乱占土地扣1分；技术交底不到位，每项扣1分。因施工责任，造成一般质量事故，每次扣5分，造成较大以上质量事故扣10分。
	10
	

	五
	工程

进度
	经批准的计划进度，每出现延期一次扣2分。
	10
	

	六
	廉政

建设
	制度、措施不健全扣2分；因不廉政被处分每人次扣5分；违反廉政规定的扣5分，情节严重的扣5分。
	5
	

	七
	有关工程质量活动开展情况
	提高施工质量是否有针对性措施，缺一项扣5分；工程质量责任登记和一线骨干人员登记制度落实情况，原材料管理情况，精细化管理开展情况，质量通病治理活动开展情况，每缺一项扣5分。
	10
	

	八
	工程

质量
	根据质量管理情况，随机抽查路基、台背压实度、路面厚度、压实度；桥涵结构物梁板几何尺寸、钢筋间距、保护层厚度、混凝土强度等。
	30
	

	合                 计
	100
	


注：每一项得分扣完为止。
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