
附件1
2014年公路建设市场督查

XX项目自查工作报告

（格式）

一、项目实施总体情况
项目概述（含建设标准、建设里程、项目法人，以及具体建设管理模式）。
（一）项目总体情况
（二）项目基本评价
对项目在基建程序履行、项目法人（含项目法人组织机构、建设管理、合同履行等）、从业单位信用评价、工程招标投标、参建单位履约、工程进度和合理工期、工程设计变更、建设资金到位及管理使用、从业单位执行有关规定（含公路工程相关法律、法规、规章、标准规范等）、质量管理和工程实体质量状况（包括工程实体质量抽检情况）、安全生产管理和工程现场生产安全状况等方面进行评价。
（三）总结好的做法、经验。
… …
二、项目自查发现的主要问题
（一）共性问题

（二）标段一

（三）标段二

（四）标段三

　 … …
三、有关意见和建议
结合自查发现的问题、国内外经验提出建议。
附件：山东省公路建设市场自查表
附件2
山东省公路建设市场自查表

（2014年度）
自 查 单 位 ：        （盖章）      

二O一四年    月   日

公路建设项目基本情况表

	一
	工程名称
	

	二
	建设规模

及技术标准
	

	三
	计划

工期
	
	批准概算

（万元）
	
	实际开工日期
	

	
	
	
	
	
	计划交工日期
	

	四
	控制性工程名称

及进展情况
	

	五
	基本建设程序

（有关批文号）
	建议书批复
	

	
	
	可行性研究批复
	

	
	
	项目法人核备
	

	
	
	初步设计批复
	

	
	
	施工图设计批复
	

	
	
	征地批复
	                          （亩）

	
	
	环评批复
	

	
	
	质量监督手续
	

	
	
	施工许可
	

	六
	工程建设

主要形象进度
	

	七
	部、省各项活动开展情况
	

	八


	质量年活动开展情况
	

	九
	存在的主要问题
	

	十
	有关建议
	


填报人：         审核人：       单位负责人：         年     月    日

标段划分情况

项目名称：

	标段号
	主要工程

内容
	施工单位
	标段
	合同价
	监理单位

	
	
	
	起讫桩号
	长度（km）
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


填报人：              审核人：             单位负责人：                                       年      月     日

注：本表由项目建设单位填报

项目法人组织机构情况表

项目法人：

	机构/人员配备
	姓名
	职称
	相关工作经历
	部门

人员数
	是否符合标准
	备注

	项目负责人
	
	
	
	-----
	
	

	质安负责人
	
	
	
	-----
	
	

	技术负责人
	
	
	
	-----
	
	

	计划部门/负责人
	
	
	
	
	
	

	工程部门/负责人
	
	
	
	
	
	

	财务部门/负责人
	
	
	
	
	
	

	质量部门/负责人
	
	
	
	
	
	

	安全部门/负责人
	
	
	
	
	
	

	环保部门/负责人
	
	
	
	
	
	


填报人：              审核人：            单位负责人：                                             年     月     日

注：本表由项目建设单位填报，参照《公路建设项目法人资格标准》进行检查。
监理单位人员履约情况检查表

标段号：                 监理单位：

	
	投标文件/合同文件
	实际投入
	变更审批
	备注

	
	姓名
	职称
	证 号
	姓名
	职称
	证 号
	
	

	总

监

办
	总监
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	副总监
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	专

业

监

理
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	驻

地

办

监

理

组
	驻地

工程师
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	专

业

监

理
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	变更比例%
	
	


填报人：              审核人：             单位负责人：                                             年     月    日

注：本表由项目建设单位填报

施工单位履约情况检查表

标段号：                    施工单位 ：                                                                               
	人员履约
	
	投标文件/合同文件
	实际投入
	变更审批
	备注

	
	
	姓名
	职称
	持证
	姓名
	职称
	持证
	
	

	
	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	质检负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	安全负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	质检工程师
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	计划负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	财务负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	变更比例%
	
	

	合同履约分包
	分包人
	工程项目
	工作量
	占合同

比例
	完成情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	


填报人：              审核人：             单位负责人：                                            年     月     日

注：本表由项目建设单位填报

设计单位履约和设计质量情况检查表

桩号范围：                      设计单位 ：                                                                        
	
	投标文件/合同文件
	实际投入
	变更审批
	备注

	
	姓名
	职称
	职务
	姓名
	职称
	职务
	
	

	设计负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	设计代表
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	变更情况 
	
	申    报（监理初审）
	审    批
	备注

	
	
	数量
	金额
	
	数量
	金额
	平均周期
	

	
	一般变更
	
	
	
	
	
	
	

	
	较大变更
	
	
	
	
	
	
	

	
	重大变更
	
	
	
	
	
	
	

	优化设计情况
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


填报人：              审核人：             单位负责人：                                               年     月     日

注：本表由项目建设单位填报

项目法人工程质量、安全生产和环境保护情况自评表

	分管领导
	
	职务
	
	兼职
	
	

	
	
	
	
	专职
	
	

	管理部门
	
	兼管
	
	人员

配备
	

	
	
	专管
	
	
	

	质

量

管

理

评

价


	路基工程
	

	
	桥涵工程
	

	
	隧道工程
	

	
	防护工程
	

	
	路面工程
	

	安全生产

评价
	


填报人：       审核人：       单位负责人：               年    月    日

注：本表由项目建设单位填报

招投标工作自评表

项目名称：

	一
	招标公告
	发布信息媒体
	

	二
	资格预审
	是否采用资格预审
	

	
	
	资格预审公告时间
	

	
	
	资格预审申请文件编制时间
	

	
	
	资格预审申请文件提交时间
	

	
	
	是否与招标公告截止时间一致
	

	
	
	评审专家组成
	

	
	
	各标段投标家数范围
	

	
	
	规定各合同段通过家数
	

	三
	投标阶段
	招标公告时间
	

	
	
	投标文件编制时间
	

	
	
	标书提交时间
	

	
	
	是否与招标公告中截止时间一致
	

	三
	评标阶段
	评标办法
	

	
	
	抽取专家占评标委员会人数%
	

	
	
	评标专家来源（部或省专家库）
	

	四
	定标阶段
	是否为评标委员会推荐的第一中标候选人
	

	
	
	中标总价为招标估算价的%
	

	
	
	各合同段中标价占各合同段招标估算价的范围
	

	
	
	中标结果是否公示
	

	
	
	公示媒体
	

	
	
	有无指定分包或采购现象
	

	五
	投诉
	有无投诉，如何处理的
	

	
	
	是否建立投诉机制，请描述
	

	六
	规章制度
	是否有关于招投标的规章制度请提供
	


注：1.以主线路基、路面、桥涵、隧道为主填写，其它项目招投标可另做说明或分别填写。

    2.本表由项目建设单位填报。

公路建设管理自评表

项目名称：                          项目执行机构：         

	序号
	项目
	评定方法
	应得分
	实得分

	一
	基本

建设

程序


	建议书批复
	按程序报批
	每缺一项扣0.5分。
	3
	

	
	
	可行性研究批复
	
	
	
	

	
	
	项目法人备案
	
	
	
	

	
	
	初步设计批复
	
	
	
	

	
	
	施工图设计批复
	
	
	
	

	
	
	按规定进行招投标
	
	
	
	

	
	
	按规定申请质量监督
	
	
	
	

	
	
	征地批复
	
	
	
	

	
	
	施工许可
	
	
	
	

	二
	组织

管理
	机构设置健全，职责明确，规章制度健全及运行有效；专业人员技术业务培训到位。每缺一部分扣1分。
	5
	

	三
	合同

管理
	工程款支付及时、规范；设计、施工、监理人员和设备履约管理到位，每缺一项扣1分；对于合理性设计变更批复，每项扣0.5分，对于较大以上设计变更不申报或申报不及时，每项扣1分。
	5
	

	四
	工程

进度
	工期安排合理。按合同工期每拖延一个月扣1分；每提前工期一个月扣2分。（部分路段拖延或提前工期按比例扣分）
	5
	

	五
	安全

生产
	安全生产制度、措施、办法齐全有效，检查、整改、上报及时到位；安全生产年、平安工地建设活动开展到位。缺一项扣2分；每发生一起重大以上安全事故扣10分；每发生一起较大安全事故扣5分；每发生一起一般安全事故扣2分。 
	10
	

	六
	审计

情况
	跟踪审计及时，对审计报告中提出的问题整改到位，每发现一处扣1分。
	7
	

	七
	廉政

建设
	制度、措施不健全扣2分；因不廉政被处分1人次扣5分；违反廉政规定的扣5分，情节严重扣10分。
	10
	

	八
	有关工程质量年活动开展情况
	质量年活动组织到位；群众献计献策活动、提高设计质量活动、提高施工质量活动、混凝土质量通病治理开展良好；项目技术责任制、一线骨干人员登记制度、精细化管理制度落实到位；作业指导书具有针对性和可操作性，技术交底落实到位。每缺一项扣5分
	25
	

	九
	工程

质量
	根据质量管理目标、制度、措施、现场抽查情况评分。
	30
	

	合计
	100
	


注：每一项得分扣完为止。

设计工作自评表

项目名称：                               设计单位：                     

	序号
	项目
	评定方法
	应得分
	实得分

	一
	设计

文件
	1.错、漏严重的扣10分，一般一处扣2分；

2.设计造成质量事故，重大以上事故每起扣45分，一般事故每起扣5分；
3.因设计单位责任，导致初步设计、施工图文件审批严重滞后的，每项扣10分。
	45
	

	二
	设计

服务
	1.未按合同协议确定的人员标准派驻设计代表，每缺1人或1人不称职扣5分；

2.服务不及时扣3分；

3.设计交底不到位或不及时，每处2分；

4.设计回访活动没开展扣5分。
	20
	

	三
	设计变更
	1.因设计单位责任，影响一般设计变更及时批复的，每项扣2分，影响较大以上设计变更及时申报的，每项扣5分；

2. 对于合理性变更，设计单位不积极配合的，每次扣3分；

3. 设计变更造成工程费用的变化，属于设计责任的，每一项扣2分。
	10
	

	四
	廉政

建设
	1.制度、措施不健全扣2分；
2.因不廉政被处分1人次扣5分；违反廉政规定的扣5分，情节严重扣25分。


	25
	

	合              计
	100
	


注：每一项得分扣完为止。
公路工程监理工作自评表

项目名称：

监理段编号：                           监理单位：                       

	序号
	项目
	评定方法
	应得分
	实得分

	一
	合同

履约
	1.监理人员未按要求持证上岗扣2分；

2.监理人员未按合同约定进场（已履行变更手续的除外），每人次扣2分；

3.监理人员被清退每人次扣5分；

4.内部管理制度不健全、工作责任不明确或落实不到位扣3分；
5.试验仪器未按合同要求配备，交通工具、办公设备未满足工作需要的，每缺一项扣5分。
	25
	

	二
	质量
控制
	独立抽检频率不到10％或资料造假扣20分，不到20％扣3分；工地巡查、重要工序旁站不足每次扣5分；资料签认不规范每次扣3分；监理指令不闭合每次扣4分，监理要求停工整顿而没有及时下达监理指令，每次扣2分；因监理不到位，造成一般质量事故，每次扣5分，造成较大以上质量事故，扣20分。
	20
	

	三
	监理

服务
	1.抽检或验收不及时，每次扣2分；

2.监理审查上报的资料出现较大错误，每处扣2分；

3.因监理责任，导致符合计量条件的已完工程不能及时计量支付，扣10分。
	10
	

	四
	监理

日志
	监理日志不完整的，每次扣2分；有错漏的，每次扣2分；弄虚作假的，每次扣5分；严重者扣20分。
	20
	

	五
	安全生产、文明施工、环保监理等
	1.安全生产、环保、文明施工制度、措施不健全，每缺一项扣2分；

2.监理人员不到位或不能履行职责，每次扣3分；

3.监理企业树品牌，监理人员将责任行业新风建设活动落实不到位，扣2分。
	15
	

	六
	廉政
建设
	制度、措施不健全扣2分；因不廉政被处分每人次扣5分；违反廉政规定的扣5分，情节严重的扣10分。
	10
	

	合             计
	100
	


注：每一项得分扣完为止。
施工管理自评表

项目名称：                    合同段编号：       施工单位：                              
	序号
	项目
	评定方法
	应得分
	实得分

	一
	履行

合同
	项目经理、技术负责人每更换1人次扣5分；专业工程师每换1人次扣1分；主要机械不足或性能不良扣1分；进场不及时或未经许可撤离扣0.5分；试验室达不到要求扣5分；有拖欠分包人工程款和劳务人员工资的扣2分。
	10
	

	二
	档案

文件
	1．总体开工报告、分项开工报告申报严重滞后，每项扣1分；

2.施工原始记录、自检资料、试验资料、试验报告不齐全每发现一处扣1分；

3.计量支付、设计变更资料申报严重滞后，每次扣1分。
	5
	

	三
	安全

生产
	根据安全生产规章、制度、人员、资金落实情况和现场安全生产管理情况评定。平安工地建设活动开展不到位扣3分；安全生产预案不全，每缺一项扣2分；每发现一处有较大以上安全隐患的部位，扣2分；特殊工种人员没有持证上岗，每人次0。5分；每发生一起重大以上安全事故扣10分；每发生一起较大安全事故扣5分；每发生一起一般安全事故扣2分。
	20
	

	四
	现场

管理
	规章制度不健全扣2分；质量保证体系不健全扣2分；不按规范施工的发现一处扣1分；文明工地建设差扣2分；破坏环境和乱占土地扣1分；技术交底不到位，每项扣1分。因施工责任，造成一般质量事故，每次扣5分，造成较大以上质量事故扣10分。
	10
	

	五
	工程

进度
	经批准的计划进度，每出现延期一次扣2分。
	10
	

	六
	廉政

建设
	制度、措施不健全扣2分；因不廉政被处分每人次扣5分；违反廉政规定的扣5分，情节严重的扣5分。
	5
	

	七
	有关工程质量活动开展情况
	提高施工质量是否有针对性措施，缺一项扣5分；工程质量责任登记和一线骨干人员登记制度落实情况，原材料管理情况，精细化管理开展情况，质量通病治理活动开展情况，每缺一项扣5分。
	10
	

	八
	工程

质量
	根据质量管理情况，随机抽查路基、台背压实度、路面厚度、压实度；桥涵结构物梁板几何尺寸、钢筋间距、保护层厚度、混凝土强度等。
	30
	

	合                 计
	100
	


注：每一项得分扣完为止。

附件3
山东省公路建设市场督查（自查）考评表

（2014年度）
督查（自查）项目名称：                     

督查（自查）所在地市：                     
督查（自查）组负责人：                     
督查（自查）时间：2014年   月  日至   月  日
填表时间：2014年    月    日
表1  招标投标管理考评表      （       项目）

	序号
	考评子项
	考评内容
	总分值
	扣分标准
	得分
	备注

	1
	核准事项
（5分）
	是否执行核准的招标范围、招标组织形式和招标方式
	5
	未执行的扣2.5分/项次
	
	

	2
	招标条件
（5分）
	招标时是否已具备规定的条件
	5
	尚未具备条件即开始招标的扣2.5分/项次
	
	

	3
	招标程序
（30分）
	是否按规定将资格预审评审结果、招标文件和评标报告报备
	5
	未按规定报备的扣2.5分/项次
	
	

	4
	
	是否在指定媒介发布招标公告
	4
	未在指定媒介发布公告的扣2分/项次
	
	

	5
	
	资审文件或招标文件出售的时间是否符合规定
	3
	存在问题的扣1.5分/项次
	
	

	6
	
	对资审文件或招标文件澄清或修改的时间是否符合规定
	3
	
	
	

	7
	
	提交资审申请文件或投标文件的时间是否符合规定
	3
	
	
	

	8
	
	开标时间是否符合规定
	3
	
	
	

	9
	
	评标时间是否合理
	3
	
	
	

	10
	
	评标结果公示时间是否符合规定
	3
	
	
	

	11
	
	签订合同时间是否符合规定
	3
	
	
	

	12
	资格预审文件和招标文件
编制
（25分）
	是否按规定执行标准招标文件
	5
	未执行的扣2.5分/项次
	
	

	13
	
	是否详细列明全部审查因素和标准、废标条款明确
	4
	存在任何一项问题的该考评子项得分为0
	
	

	14
	
	是否以不合理条件限制或者排斥潜在投标人
	4
	
	
	

	15
	
	是否合理设置资质、人员、业绩等条件
	4
	
	
	

	16
	
	评标办法分值设置是否符合规定
	4
	
	
	

	17
	
	是否存在其他问题
	4
	存在问题的扣2分/项次
	
	


	序号
	考评子项
	考评内容
	总分值
	扣分标准
	得分
	备注

	18
	清标评标
（25分）
	清标结果是否有倾向性、不公正、遗漏和重大偏差
	5
	存在任何一项问题的该子项得分为0
	
	

	19
	
	是否按照资审文件或招标文件规定的标准和方法进行评审
	4
	
	
	

	20
	
	资审评审委员会或评标委员会组建及人员组成是否符合规定
	4
	存在问题的扣2分/项次
	
	

	21
	
	评委打分是否公正
	4
	
	
	

	22
	
	资审评审或评标是否有遗漏和重大偏差
	4
	
	
	

	23
	
	是否存在其他问题
	4
	
	
	

	24
	定标
（5分）
	是否在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标人
	5
	未按规定确定中标人的本表总分为0
	
	

	25
	签订合同
（5分）
	是否按招标文件和投标文件订立合同
	5
	未按规定订立合同的扣2.5分/处
	
	

	合    计
	100
	
	
	

	26
	经验
	检查中发现的好经验和做法
	


填表说明：1、按扣分标准累计扣分。除另有说明外，对应总分值扣满为止。
          2、各项对应总分值扣满后尚有扣分项次的，请在“备注”栏注明应扣分总项次。
填表人：                 填表时间：
表2  信用管理考评表      （       项目）

	序号
	考评子项
	考评内容
	总分值
	扣分标准
	得分
	备注

	1
	信用体系建设及应用
（20分）
	是否设立信用管理台帐并实现动态更新
	10
	未设立台帐的扣20分；未及时更新的扣5分
	
	

	2
	
	信用评价结果是否在项目管理中得到应用
	10
	未得到应用的扣10分
	
	

	3
	合同履约
（60分）
	是否执行公路建设法律法规与强制性标准
	10
	违反规定的扣20分/项次
	
	

	4
	
	是否按规定设置项目建设管理机构
	10
	未按规定设置管理机构的扣3分/部门；主要负责人及关键岗位人员不符合规定的扣1分/人
	
	

	5
	
	是否及时返还各类保证金，及时支付工程款、征地拆迁款、农民工工资
	10
	未及时返还或支付的扣1分/项次
	
	

	6
	
	设计代表、项目经理、项目总工、监理工程师、试验检测人员、安全管理人员是否按合同履约
	10
	人员变更率超过50%的扣10分；变更人员未按要求报批的，项目经理、总工扣5分/人次，其余人员扣2分/人次
	
	

	7
	
	主要机械、设备是否到位
	10
	未到位扣2分/台。
	
	

	8
	
	是否存在转包或违法分包现象
	10
	存在的扣30分/次
	
	

	9
	工程变更
（10分）
	变更上报及审批是否符合规定权限、条件和程序
	5
	重大变更上报审批不符合规定扣5分；较大变更上报审批不符合规定扣2分/项次；一般变更上报审批不符合规定扣1分/项次
	
	

	10
	
	是否建立公路工程变更台帐并及时更新
	5
	未建立台帐的扣5分；未及时更新的扣2分
	
	


	序号
	考评子项
	考评内容
	总分值
	扣分标准
	得分
	备注

	11
	工期控制
（10分）
	是否按批复工期要求制定和实施工期计划
	10
	任意压缩或延误超批复工期25%以上的扣10分，10%-25%的扣6分，5%-10%的扣3分
	
	

	合    计
	100
	
	
	

	12
	经验
	检查中发现的好经验和做法
	


填表说明：1、按扣分标准累计扣分。除另有说明外，对应总分值扣满为止。
          2、各项对应总分值扣满后尚有扣分项次的，请在“备注”栏注明应扣分总项次。
3、合同履约中6-7项以抽查标段为单元计算标段得分，取标段得分平均
值为项目该检查内容得分。
填表人：                 填表时间：
表3  工程管理考评表      （       项目）

	序号
	考评子项
	考评内容
	总分值
	扣分标准
	得分
	备注

	1
	质量安全管理
（50分）
	是否按规定落实工程质量责任登记制度
	5
	未落实执行制度扣5分，未按要求填写工程质量责任登记表扣1分/项次，登记表未按要求备案的扣3分
	
	

	2
	
	是否进行质量安全技术交底
	5
	技术交底未落实到班组的扣5分
	
	

	3
	
	是否按要求开展标准化工地和平安工地建设
	5
	未按要求开展标准化或平安工地建设的扣5分；建设未达到规定要求的扣1分/项次
	
	

	4
	
	工地试验室建设、仪器设备管理是否规范
	5
	检测机构等级不符合要求或未在项目质监机构备案的扣5分，缺乏必备的试验仪器或检测、养生环境不符合要求扣5分
	
	

	5
	
	现场质量抽检是否达标
	10
	按主要抽检指标合格率比例计算本项得分
	
	

	6
	
	现场安全生产管理及防护是否符合规定
	10
	特种设备检测、使用、管理不符合规定扣5分/项次；危险作业、危险部位、危险物品安全管理措施不到位扣3分/项次；现场防护不到位、存在安全隐患的扣1分/项次
	
	

	7
	
	是否发生过工程质量与安全生产事故，事故后是否有针对性措施防范类似问题
	10
	发生重大及以上质量或安全事故扣10分；发生较大或一般安全事故扣5分/项次；发生一般质量事故扣3分/项次。事故后未建立针对性措施防范类似问题的该子项得分为0
	
	


	序号
	考评子项
	考评内容
	总分值
	扣分标准
	得分
	备注

	8
	资金管理
（20分）
	是否建立健全建设资金内部管理制度
	3
	未制订制度的扣4分；未按财务管理办法、计量支付办法等重要制度建立内部管理制度的扣1分/项；制度中存在明显不合理内容扣1分/项次
	
	

	9
	
	财会机构、岗位、人员设置是否规范
	4
	未按规定设置会计机构和岗位的扣4分；未按规定建立钱、帐岗位分离制度扣2分；会计人员未持证上岗的扣1分/人次
	
	

	10
	
	项目配套资金是否及时到位
	5
	项目配套资金未到位50%以上扣5分；20%-50%扣4分；5%-20%扣3分
	
	

	11
	
	专项资金是否专款专用
	5
	存在资金外借、挪用、用于计划外项目任一行为的该子项得分为0
	
	

	12
	
	重大资金管理事项是否按规定报批报备
	3
	存在资金来源主体变更、贷款主体变更、资本金比例变更任一项未报备的扣3分
	
	

	13
	质保资料
（20分）
	施工自检资料和监理抽检资料是否按规定归档
	5
	未专室专柜、库房不整洁扣2分/项次；归档材料不规范、不完整、不准确、不及时、字迹不清晰、材料外观不整洁的扣1分/项次
	
	

	14
	
	质量安全保证资料及最基本的（原材料、标准试验、工艺试验等）数据、资料是否齐全、真实、可靠
	5
	资料弄虚作假的该子项得分为0；存在问题的扣1分/项次
	
	


	序号
	考评子项
	考评内容
	总分值
	扣分标准
	得分
	备注

	15
	质保资料
（20分）
	项目监理日志、会议记录是否规范，监理指令是否闭合
	5
	资料弄虚作假的该子项得分为0；存在问题的扣1分/项次
	
	

	16
	
	安全交底、安全教育、安全培训、安全检查资料记录是否规范；是否制定安全预案；是否建立危险源识别管理台帐
	5
	资料弄虚作假的该子项得分为0；存在问题的扣1分/项次
	
	

	17
	问题整改
（10分）
	对部、省组织的项目检查中提出的问题是否进行整改
	10
	未落实整改的扣5分/项次；类似问题反复出现，未能举一反三建立长效机制扣3分/项次
	
	

	合    计
	100
	
	
	

	18
	经验
	检查中发现的好经验和做法
	
	
	
	


填表说明：1、按扣分标准累计扣分。除另有说明外，对应总分值扣满为止。
          2、各项对应总分值扣满后尚有扣分项次的，请在“备注”栏注明应扣分总项次。
3、质量安全管理1-7项、质保资料13-16项以抽查标段为单元计算标段
得分，取标段得分平均值为项目该检查内容得分。
填表人：                 填表时间：
附件4
  2014年XX市公路建设市场督查工作报告
（格式）

山东省交通运输厅：
根据《关于开展2014年全省公路建设市场督查工作的通知》（鲁交建管函〔2014〕  号）有关要求，我市交通运输局（委）于2014年  月  日至  日对辖区内公路建设市场进行了督查。有关情况报告如下：
一、公路建设市场总体情况概述

（一）公路建设总体情况
（二）公路建设法律法规执行情况和配套规章制度建设情况；

（三）项目基本建设程序执行情况；

（四）建设市场准入、企业资质考核和动态监管情况；

（五）信用体系建设情况；

（六）招标投标监管情况；

（七）建设项目监管和和违法违规查处情况；

（八）工程质量和安全生产监管情况；
（九）建设资金筹措及落实情况；
（十）检查发现的有关问题及整改落实情况；

（十一）行业监管经验做法和存在问题。

二、督查项目实施情况

（一）项目一（全称）

项目概述（含建设标准、建设里程、项目法人，以及具体建设管理模式）

1．项目总体情况。

2．项目基本评价。

对项目在基建程序履行、项目法人（含项目法人组织机构、建设管理、合同履行等）、从业单位信用评价、工程招标投标、参建单位履约、工程进度和合同工期、工程设计变更、建设资金到位及管理使用、从业单位执行有关规定（含公路工程相关法律、法规、规章、标准规范等）、质量管理和工程实体质量状况（包括工程实体质量抽检情况）、安全生产管理和工程现场生产安全状况等方面进行评价。

3．适当总结好的做法、经验。对汇报材料中提到的典型做法、材料进行核实。

（二）项目二

（三）项目三

……

三、检查发现的主要问题（辖区内公路建设市场和各个项目存在的主要问题）

（一）共性问题。

（二）项目一。

（三）项目二。

（四）项目三。

……

四、有关意见和建议

结合检查发现的问题、国内外经验提出建议。
附件：1. 山东省公路建设市场自查表（被督查项目）

2. 山东省公路建设市场督查考评表
附件5
  2014年（单位名称）公路建设项目
自查工作报告
（格式）

山东省交通运输厅：

根据《关于开展2014年全省公路建设市场督查工作的通知》（鲁交建管函〔2014〕  号）有关要求，我单位于2014年  月  日至  日对所管理公路建设项目进行了自查。有关情况报告如下：
一、公路建设项目管理总体情况

（一）公路建设总体情况
（二）公路建设法律法规执行情况；

（三）项目基本建设程序执行情况；

（四）信用评价工作开展情况；
（五）招标投标工作情况；

（六）建设项目管理情况；
（七）工程质量和安全生产管理控制情况；
（八）建设资金筹措及落实情况；
（九）检查发现的有关问题及整改落实情况；

（十）项目建设管理经验做法和存在问题。

二、项目实施情况

（一）项目一（全称）

项目概述（含建设标准、建设里程、项目法人，以及具体建设管理模式）

1．项目总体情况

2．项目基本评价

对项目在基建程序履行、项目法人（含项目法人组织机构、建设管理、合同履行等）、从业单位信用评价、工程招标投标、参建单位履约、工程进度和合同工期、工程设计变更、建设资金到位及管理使用、从业单位执行有关规定（含公路工程相关法律、法规、规章、标准规范等）、质量管理和工程实体质量状况（包括工程实体质量抽检情况）、安全生产管理和工程现场生产安全状况等方面进行评价。

3．适当总结好的做法、经验。对汇报材料中提到的典型做法、材料进行核实。

（二）项目二

（三）项目三

……

三、检查发现的主要问题

（一）共性问题。

（二）项目一。

（三）项目二。

（四）项目三。

……

四、有关意见和建议

结合检查发现的问题、国内外经验提出建议。
附件：1. 山东省公路建设市场自查表（被督查项目）

2. 山东省公路建设市场自查考评表
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