山东省交通运输厅

关于印发《山东省交通运输节能环保“十四五”发展规划中期评估调整方案》的通知

各有关单位：

现将《山东省交通运输节能环保“十四五”发展规划中期评估调整方案》印发给你们，请认真遵照执行。

山东省交通运输厅

2024年9月9日

山东省交通运输节能环保“十四五”

发展规划中期评估调整方案

2021年12月，省交通运输厅印发了《山东省交通运输节能环保“十四五”发展规划》（鲁交发〔2021〕8号）（以下简称《规划》），作为引领“十四五”期全省交通运输绿色低碳发展的指导性文件。《规划》实施以来，全省交通运输系统围绕节能环保发展目标与任务，积极推进全省交通运输绿色低碳发展，为《规划》顺利落实奠定了基础。为深入贯彻落实国家及省有关决策部署，助力交通强国山东示范区建设，推动全省交通运输绿色低碳高质量发展，根据《规划》执行情况，结合行业绿色低碳发展新形势与新要求，对《规划》进行中期评估与调整，制定本方案。

- 一、《规划》执行情况

- （一）发展目标完成情况

“十四五”以来，全省在交通基础设施生态化、运输装备清洁化、运输组织高效化等方面有序推进，在绿色交通若干重点领域取得了阶段性进展，总体适应交通强国山东示范区建设的阶段性要求。

——交通运输用能效率不断提升，交通碳排放强度稳步下降。截至2023年底，营运车辆、营运船舶单位运输周转量二氧化碳（CO2）排放较2020年分别下降8.7%、5.0%。

——交通用能结构不断优化，新能源和清洁能源应用比例显著提升。2023年，新增或更新的城市公共汽车（除应急救援车辆外）新能源车辆达到100%，新增或更新的出租车辆（含网约车）中新能源和清洁能源比例93.73%，青岛港国际集装箱枢纽海港新能源清洁能源集卡占比达到96.8%。

——运输结构更趋合理，绿色货运、绿色出行体系初步形成。2023年，铁路和水路货物周转量6974亿吨公里，较2020年全年增长96.7%。截至2023年，重点港口集装箱铁水年均增长约20.1%，全省80%以上的绿色出行创建城市绿色出行比例达到70%以上。

——绿色交通科技创新能力不断增强，绿色交通治理能力加快形成。培育省部级绿色交通科研平台3个，交通运输节能环保治理能力不断提升，行业绿色发展标准、制度体系和监管系统逐渐完善。

——绿色配套设施不断完善，新能源和清洁能源应用不断提升。积极配合相关部门加快高速公路服务区绿色配套设施建设，截至2023年，全省共建成充电站356座。截至2022年岸电覆盖率达到约70%。

表1  “十四五”期发展主要目标及中期完成情况

| 序号 | 指标 类型 | 指标名称 | 单位 | 完成情况 | 2025年 目标值 | 完成情况 截至日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能 降碳 | 营运车辆单位运输周转量二氧化碳（CO2）排放较2020年下降 | % | 8.7 | 5 | 2023年 |
| 2 |  | 营运船舶单位运输周转量二氧化碳（CO2）排放较2020年下降 | % | 5.0 | 3.5 | 2023年 |
| 3 | 用能 结构 | 每年新增和更新的城市公共汽车（除应急救援车辆外）新能源车辆比例 | % | 100 | 100 | 2023年 |
| 4 |  | 新增和更新的出租（含网约车）新能源和清洁能源车辆比例 | % | 93.73 | 80 | 2023年 |
| 5 |  | 青岛港国际集装箱枢纽海港新能源清洁能源集卡占比 | % | 96.8 | 60 | 2023年 |
| 6 | 运输 结构 | 铁路和水路货物周转量比2020年增长 | % | 96.7 | 10 | 2023年 |
| 7 |  | 重点港口集装箱铁水联运量年均增长 | % | 20.1 | 10 | 截至2023年 |
| 8 |  | 80%以上的绿色出行创建城市绿色出行比例1 | % | 70 | 70 | 2023年 |
| 9 | 智慧 科技 | 高速公路ETC车道全覆盖占比 | % | 100 | 100 | 2023年 |
| 10 |  | 省部级绿色交通科研平台 | 个 | 3 | 1-3 | 截至2023年 |
| 11 | 绿色配套设施 | 建成高速公路服务区充电站 | 个 | 356 | 100 | 截至2023年 |
| 12 |  | 岸电覆盖率2 | % | 70 | 90 | 截至2022年 |

注：1.指标8中绿色出行包括城市公共交通，以及自行车、步行等慢行交通；

2.指标12中岸电覆盖率指集装箱、客滚、邮轮、3千吨级以上客运、5万吨级以、上干散货专业化泊位；指标12最新统计数据暂未发布，上述指标完成情况统计截至2022年底。

- （二）重点任务完成情况

一是绿色交通基础设施建设取得突破性进展。绿色公路方面，先后建成全国首个“零碳服务区”、高速公路边坡光伏、全国首条零碳智慧高速等示范项目，积极推进氢能高速建设，建成2座高速公路服务区加氢站。绿色港航方面，启动山东港口新能源示范工程，积极推进氢能港口建设，建成并投入运营1座港口加氢站，氢能集卡应用规模进一步扩大；积极开展内河老旧码头升级改造，完善提升京杭运河等航道网，开展小清河复航工程。绿色铁路方面，扎实推进铁路沿线环境综合治理，完成大莱龙铁路电气化扩能改造，全省“四横四纵”骨干货运铁路网全部实现电气化。绿色机场方面，持续推进机场APU（辅助动力装置）替代设施建设、机场新能源车辆推广和清洁能源使用。

二是运输结构不断优化。大力推进大宗货物及中长距离货运“公转铁”“公转水”，2023年，铁路和水路货物周转量完成6974亿吨公里，较2020年全年增长96.7%。加快铁路专用线建设，2021至2023年累计新增的铁路专用线29条，大宗货物年货运量150万吨以上的大型工矿企业和新建物流园区铁路专用线接入比例达到80%以上。加快推进多式联运发展，“十四五”以来全省6个项目分别成功入选国家第三批、第四批多式联运示范工程创建名单。全国率先系统性开展多式联运“一单制”试点探索，“十四五”以来共有32个试点项目纳入试点，其中20个已通过验收。

三是绿色出行体系进一步完善。积极推进城际轨道交通和旅客联程运输发展，济郑、莱荣高铁建成通车，高铁营业里程达到2810公里，跃居全国第1位。济南、青岛轨道交通加速成网，截至2023年，全省城市轨道交通运营线路10条，运营里程达410公里。城市公共交通出行服务水平不断提升，6个城市荣获“国家公交都市建设示范城市”称号，济宁、日照两市成功进入“十四五”期国家公交都市建设示范工程创建城市名单。全省12个绿色出行创建城市全部通过交通运输部最终验收。

四是新能源清洁能源应用加快推广。新能源公交车、出租车等不断推广，岸电设施常态化使用进一步提升，交能融合不断发展。2023年，全省新增和更新城市公共汽电车全部为新能源车辆，城市公共汽电车新能源车辆占比超过80%。2023年，新增和更新出租车（含网约车）新能源车辆、清洁能源车辆占比93.73%，巡游出租车新能源车辆占比17.5%。截至2023年底，全省出租车（含网约车）19万余辆，其中新能源超10万辆，占比56%。

五是交通资源集约利用不断加强。不断加强土地岸线等交通基础设施空间资源高效利用，编制完成《山东省综合立体交通网规划纲要（2023-2035年）》，充分体现了“服务大局，人民满意、统筹发展，适度超前、互联互通，衔接一体、创新发展，绿色安全”的规划思路，为推动多种运输方式统筹集约发展提供了有力遵循。

六是交通污染防治得到深入推进。深入推进营运车辆污染治理，开展低标营运柴油货车淘汰工作，持续加强船舶污染防治，加快船舶污染物岸上接收转运处置，创新开展船舶污染物动态智慧监管，健全信息化监管机制。持续推进施工扬尘污染防治、噪声污染管控，指导济南、青岛城市轨道交通项目落实施工区域围挡封闭化施工，采取降噪措施。开展港口大气污染管控，省港口集团创新打造全国沿海港口首个跨区域、多港区统筹联动的大气环境智慧管控平台。

七是绿色交通科技创新能力不断提升。积极推进山东省固体废弃物资源化技术创新中心、山东省智慧港口技术创新中心、山东省碳中和技术创新中心等省部级绿色科研平台建设。将贯彻落实“碳达峰、碳中和”战略，构建绿色低碳交通运输体系方面成果作为山东省交通运输科技成果推广目录重点征集对象。《高性能材料研发—高性能复合胶凝材料及其成套应用技术》纳入国家和省级重点研发计划，《大比例掺量废旧沥青混合料再生技术》等项目分别纳入交通运输行业节能低碳技术推广目录和交通运输行业重点科技项目清单。

八是绿色交通治理水平进一步提升。开展山东省交通运输行业碳达峰、碳中前期研究，全面摸清行业能耗及碳排放底数。编制并印发山东省交通运输绿色低碳工作方案，分别从推广新能源载运工具、优化运输结构、加快绿色交通基础设施建设等方面提出了具体发展举措。探索建立行业绿色低碳发展追踪评估机制，印发《山东省交通运输绿色低碳发展工作评估办法（试行）》，面向全省各市开展了全省交通运输绿色低碳发展水平年度评估工作，对绿色交通发展情况进行追踪评估。

- （三）存在问题分析

《规划》实施过程中仍存以下问题：

一是各市对《规划》落实的重视程度不足。不同市对交通运输绿色低碳的重视程度不同、规划执行力度不均，工作进展和质量参差不齐，各市对本地区交通运输绿色低碳发展重视程度整体有待进一步提高，对规划执行的主体责任有待进一步加深。二是《规划》实施监督评估力度不足。规划实施监督手段相对薄弱，对《规划》执行情况的监督形式相对单一，现阶段主要通过不定期调度方式对规划执行情况进行追踪，缺少长效评估监督机制。三是《规划》执行的政策保障有待进一步加强。《规划》运输结构优化、新能源载运工具推广等重点任务推进仍需持续发力，部分任务推进缺少切实有效的支持政策，从长期来看全省交通运输绿色低碳发展仍需努力。

- 二、《规划》调整思路

此次调整充分考虑全省交通运输绿色低碳发展工作实际与最新发展形势要求，调整思路如下：

- （一）立足实际，承接新战略

贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，以习近平生态文明思想、美丽中国建设为指引，进一步增强责任感紧迫感使命感，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极承接黄河流域生态保护和高质量发展、碳达峰碳中和等重大战略，发展目标、重点任务和重点工程等内容的调整在立足全省交通运输发展实际的基础上，调整要符合最新上位规划要求。深度结合交通强国山东示范区建设等重大战略目标，强化与国家、省部级各项战略规划的充分衔接。

- （二）统筹谋划，突出重点

从绿色交通基础设施建设、运输结构优化调整、绿色出行体系建设、新能源清洁能源推广应用等方面统筹谋划系统推进，不断推进全省交通运输绿色低碳高质量发展。精准补齐当前节能环保发展短板，聚焦全省节能环保发展的重点领域和关键环节，积极推进重点工程建设，以更高标准对《规划》进行优化与调整，确保未来两年《规划》有效落实。

- （三）坚持目标与问题导向

以目标任务为统领着力推进全省交通运输节能环保发展，不断增强《规划》的方向感、计划性，确保《规划》调整后交通运输各项任务沿着绿色低碳高质量的方向有序推进。以问题为着力点，在补短板、强弱项上持续用力，增强精准性、实效性，调整着力解决《规划》执行过程中存在的各类问题，确保调整的内容与未来两年行业发展相适应，不断强化各项目标任务在规划后半段的有效落实。

- 三、《规划》调整内容

- （一）总体思路部分调整情况

结合交通运输节能环保发展实际以及最新要求等对本部分进行调整，具体如下：

一是将原标题“二、总体思路”改为“二、总体要求”。

二是对指导思想进行调整。删除二级标题“（一）指导思想”。根据《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（中发〔2021〕36号）《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》以及全国生态环境保护大会精神，结合交通强国山东示范区建设等有关部署，将具体内容调整为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及历次全会精神，深入贯彻落实习近平生态文明思想，积极响应国家及省关于交通运输绿色低碳转型的重大战略决策，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动能耗双控逐步转向碳排放双控，以绿色交通系列任务为关键抓手，注重创新驱动，强化多点突破，提升绿色发展水平，支撑交通强国山东示范区建设，助力美丽中国建设。

三是对发展原则进行调整。删除原二级标题“（二）发展原则”，调整为“发展思路：”，内容保持不变。

四是对发展目标进行调整。删除原标题“（三）发展目标 1.总体目标”。在内容方面，为保证地方政策与国家政策的一致性，根据《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》等将指标“新增和更新的出租新能源和清洁能源车辆比例”调整为“新增和更新的出租（含网约车）新能源车辆比例”到2025年的目标值为“不低于80%”。根据全省绿色低碳发展实际对发展进度超前指标的目标值进行调整，“青岛港国际集装箱枢纽海港新能源清洁能源集卡占比”到2025年的目标值由“60%”调整为“95%”；“铁路和水路货物周转量比2020年增长”到2025年的目标值由“10%”调整为“60%”；“建成高速公路服务区充电站”到2025年的目标值由“100个”调整为“366个”。

- （二）主要任务部分调整情况

依据“十四五”以来绿色低碳交通发展实际以及未来行业绿色低碳发展需求，重点对强化绿色交通设施建设、加快新能源清洁能源应用、强化绿色交通科技创新、提升绿色交通治理水平等部分内容进行补充完善。

一是对主要任务“（一）强化绿色交通设施建设”内容进行补充完善。在“加快推进绿色公路建设”任务中增加推进零碳高速建设的相关内容，即“依托济潍高速公路，全力打造国内首条零碳高速，实现运营期的碳中和”。

二是对主要任务“（二）持续优化交通运输结构”内容进行调整。删除“兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿铁路专用线、”。在“深入推进运输结构调整”任务中根据《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》部署要求，增加“加快铁路专用线建设，提升大宗货物清洁化运输水平”。将“专栏二 交通运输结构优化工程”中“大力推进铁路建设，提高铁路运能：大莱龙铁路扩能、坪岚铁路扩能、桃威铁路电气化改造等工程;潍坊至董家口、董家口至沂水、聊城至泰安、临沭至连云港、海阳至凤城、菏泽至徐州、郓城至巨野、临朐至沂水等铁路规划建设”调整为“大力推进铁路建设，提高铁路运能：大菜龙铁路扩能、坪岗铁路扩能、淄博至博山铁路改造工程、桃威铁路改造工程、京九铁路聊城北站上行线改建工程、日照站改建工程;董家口五莲铁路及胶新铁路扩能改造工程、兖州北站扩能改造工程等铁路规划建设”。

三是对主要任务“（三）加快构建绿色出行体系”内容进行调整。在“加快城际轨道交通和联程运输发展”中将“强化‘轨道+公交+慢行’网络融合发展”调整为“强化‘城市轨道+公交+慢行’网络融合发展”。根据职责删除“鼓励城市加快完善慢行交通系统，提升城市步行和非机动车的出行品质，构建安全、连续和舒适的城市慢行交通体系”。

四是对主要任务“（四）加快新能源清洁能源应用”内容进行补充完善。在“加快新能源和清洁能源运输装备推广应用”任务中进一步体现能耗双控向碳排放双控转变，以及对用能结构转变的内在要求，增加“助力行业由能耗双控向碳排放双控转变”。

五是对主要任务“（六）深入推进交通污染防治”内容进行调整。根据职责分工，在“深入推进营运车辆污染防治”任务中删除“加快推进建设汽车排放性能维护(维修)站建设”和“全面建立健全超标排放机动车闭环管理联防联控机制”。根据任务完成情况，在“持续加强船舶污染防治”中，删除“推进100总吨以下内河船舶防污改造和400总吨以上内河船舶动态监控加装”。

六是对主要任务“（七）强化绿色交通科技创新”内容进行补充完善。在“提高绿色交通科技创新”任务中增加“开展《面向双碳目标的高速公路建设关键技术研究与工程示范（一期）》《国省干线公路沥青路面绿色养护技术评价体系及控碳决策研究》等交通运输双碳领域课题研究”；在“健全绿色交通标准规范体系”中增加“建立健全交通运输领域绿色低碳技术、评价标准，积极推进《近零碳港区建设技术要求》《高速公路零碳服务区建设指南》《高速公路零碳服务区评价技术规程》等标准制定发布。积极开展近零碳交通设施建设等相关标准研究，推进《近零碳交通设施建设技术要求 第1部分：货运枢纽（物流园区）》等行业标准研究编制工作”；新增交通运输碳计量相关内容，具体任务内容为：“强化交通运输碳计量体系建设，积极推进交通运输行业碳计量工作，推动交通运输领域碳计量科技创新”。

七是对主要任务“（八）提升绿色交通治理水平”内容进行补充完善。在“强化绿色交通评估和监管”中增加绿色低碳交通评估和监管的相关内容，即“按照《山东省交通运输绿色低碳发展工作评估办法（试行）》面向全省各市开展绿色低碳发展水平年度评估。推动监测评估系统建设，鼓励企业建立绿色低碳管理信息系统”。

- （三）保障措施部分调整情况

为进一步保障《规划》顺利实施，在“（二）完善制度体系”中增加“坚持先立后破，完善碳排放双控制度，建立健全交通运输碳排放统计核算及监测制度，建立可监测、可报告、可核查的碳排放相关标准体系，为建立和实施碳排放双控制度创造条件”。

- 四、保障措施

- （一）进一步加强组织领导，确保完成各项规划指标

各级交通运输主管部门认真总结规划实施及进展情况，特别是针对规划中出现的问题，分析原因、总结经验，妥善应对、积极作为。进一步加强组织领导，明确内部职责分工（详见附表），强化规划的执行力与约束力，保持规划的严肃性与连续性，确保完成各项发展目标。强化部门协同和上下联动，在规划实施过程中加强与有关部门的协调，创造良好发展环境。统筹做好重点工程的前期工作和进度安排，全面推进未开工工程项目前期工作，全方位保障新开工项目顺利建设，全力推动已开工项目加快建设，确保规划项目顺利实施。

- （二）进一步完善统计评估制度，强化监督保障

交通运输绿色低碳是一个长期发展的过程，需对交通运输各领域的节能及环保的各个环节进行持续的追踪监管，不断推动能耗双控逐步转向碳排放双控。针对现阶段的统计评估制度尚不完善等问题，亟需建立一套统一完善的统计评估制度。尽快建立完善的监督评价机制，面向全省开展交通运输绿色低碳发展水平评估，建立长效评估机制，确保评估工作常态化开展。研究搭建监测评估系统，建立规范科学的能耗及碳排放统计制度，推进关键指标的动态追踪。

- （三）进一步加强政策争取和保障支撑，提升行业发展水平

加快新能源运输装备研发、分场景适配应用。研究出台相关支持政策，加快实施新能源替代，推进出租车新能源车辆推广应用，积极开展货运领域示范应用纯电动、氢燃料电池车辆。切实加强宣传培训，着力加强行业绿色低碳领域专业化人才培养。加大政策支持力度，积极引导地方加大资金支持力度，鼓励各地争取地方财政资金优先支持绿色交通发展，积极拓宽绿色交通资金渠道，探索研究绿色交通发展相关政策，强化企业节能环保主体责任，鼓励企业加大资金投入。

附表

表1  “十四五”期山东省交通运输节能环保发展主要目标责任分工

| 序号 | 指标类别 | 指标名称 | 单位 | 2025年目标值/变化率 | 指标 属性 | 牵头处室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能降碳 | 营运车辆单位运输周转量二氧化碳（CO2）排放较2020年下降 | % | 5 | 预期性 | —— |
| 2 |  | 营运船舶单位运输周转量二氧化碳（CO2）排放较2020年下降 | % | 3.5 | 预期性 | —— |
| 3 | 用能结构 | 每年新增和更新的城市公共汽车（除应急救援车辆外）新能源车辆比例 | % | 100 | 预期性 | 城市交通处 |
| 4 |  | 新增和更新的出租（含网约车）新能源车辆比例 | % | 80% | 预期性 | 城市交通处 |
| 5 |  | 青岛港国际集装箱枢纽海港新能源清洁能源集卡占比 | % | 95 | 预期性 | 水运处 |
| 6 | 运输结构 | 铁路和水路货物周转量比2020年增长 | % | 60 | 预期性 | 运输管理处 |
| 7 |  | 重点港口集装箱铁水联运量年均增长 | % | 10 | 预期性 | 运输管理处 |
| 8 |  | 80%以上的绿色出行创建城市绿色出行比例 | % | 70 | 预期性 | 城市交通处 |
| 9 | 智慧科技 | 高速公路 ETC 车道全覆盖占比 | % | 100 | 预期性 | 财务处 |
| 10 |  | 省部级绿色交通科研平台 | 个 | 1-3 | 预期性 | 科技教育处 |
| 11 | 绿色配套设施 | 建成高速公路服务区充电站 | 个 | 366 | 预期性 | 公路处 |
| 12 |  | 岸电覆盖率 | % | 90 | 预期性 | 水运处 |

注：1.指标8中绿色出行包括城市公共交通，以及自行车、步行等慢行交通；

- 2.指标12中岸电覆盖率指集装箱、客滚、邮轮、3千吨级以上客运、5万吨级以上干散货专业化泊位；

3.铁路和水路货物周转量增幅考虑到周期性回落影响，目标值较2023年实际有所降低。

表2  《山东省交通运输节能环保“十四五”发展规划》重点任务责任分工

| 工作任务 |  | 任务内容 | 专栏任务 | 责任处室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 强化绿色交通基础设施建设 | 优化交通基础设施空间布局 | 加快推进交通基础设施与国土空间规划等协调融合，推进形成与生态保护红线相协调、与资源环境承载力相适应的交通基础设施空间格局。进一步加强交通基础设施规划和建设项目环境影响评价，保障规划实施与生态保护要求相统一。 |  | 综合规划处 |
|  |  | 强化交通建设项目生态选线选址，将生态环保理念贯穿交通基础设施规划、建设、运营和维护全过程，合理避让具有重要生态功能的国土空间。统筹利用综合运输通道资源，鼓励公路与铁路、高速公路与普通公路共用通道资源。 推动交通基础设施“无害化”穿（跨）越、生态脆弱区交通工程无痕化生态保护修复，加强生态脆弱区加强交通沿线生态保护与修复。 |  | 综合规划处、建设管理处、公路处、铁机处、水运处、城市交通处按照职责分工负责 |
|  | 加快推进绿色公路建设 | 因地制宜推进新开工的高速公路全面落实绿色公路建设要求，鼓励普通国省干线公路按照绿色公路要求建设，引导有条件的农村公路参照绿色公路要求协同推进“四好农村路”建设。强化交通生态环境保护，做好原生植被保护和近自然植被恢复、动物通道建设、湿地水系连通等工作。 推动交通基础设施标准化、智能化、工业化建造，强化永临结合施工，推进建养一体化，降低全寿命周期资源消耗。 完善生态环境敏感路段跨河桥梁排水设施建设，强化服务区污水、油烟、垃圾等污染治理，鼓励老旧服务区开展节能环保升级改造，新建公路服务区推行节能建筑设计和建设。依托济潍高速公路，全力打造国内首条零碳高速，实现运营期的碳中和。 到2025年，高速公路及普通国省干线公路可绿化里程绿化率达到85%以上。 推动交通与旅游融合发展，完善客运枢纽、高速公路服务区等交通设施旅游服务功能。 | 绿色公路示范创建工程：济青中线、济南绕城高速公路二环线西环段工程、沾临高速公路 | 公路处 |
|  | 加快推进绿色港航建设 | 全面提升港口污染防治、节能低碳、生态保护、资源节约循环利用及绿色运输组织水平，持续推进绿色港口建设工作，加快推进青岛、烟台等沿海LNG接收站建设，鼓励港口集团整体建设绿色港区。 推动内河老旧码头升级改造，积极推进散乱码头优化整合和有序退出，鼓励开展陆域、水域生态修复。加快推进内河水运生态航道建养。 完善提升京杭运河、小清河等航道网，重点推进小清河复航生态航道建养工程，打造低碳内河水运通道，加快推广航道工程绿色建养技术，推广生态友好型新材料、新结构在航道工程中的应用，加强疏浚土等资源综合利用。 探索开展集岸电、污染物接收、LNG加注等服务于一体的内河水上绿色航运综合服务区建设。 | 绿色航道建设工程：小清河复航工程和京杭运河既有港口和航道生态改造 | 水运处 |
|  | 加快推进绿色铁路建设 | 推进绿色铁路枢纽建设，重点推动铁路机场建设中的生态修复，提升噪声污染防治和扬尘治理水平，开展定期扬尘监测和洒水降尘治理措施，提升铁路机场建设的绿色施工水平。积极推进既有铁路实施电气化改造，加快推进高速铁路基础设施建设与生态保护协同。加快铁路廊道景观化、绿色化，加快铁路站点、沿线及缓冲带的绿化，突出站点景观特色。 | 打造绿色铁路精品工程：雄商高铁、京沪高铁辅助通道和济郑高铁、潍烟高铁、莱荣高铁、济莱高铁、济滨高铁等重大铁路项目和其他普速铁路及铁路专用线 | 铁路机场处 |
|  | 加快推进绿色机场建设 | 加快机场飞行区、航站区、停车场、工作区的绿色化、景观化，加快机场周事防护林带绿化，加大节能减排技术和设备的应用，积极应用环保新材料、地面车辆“油改电”等技术。 | 绿色机场建设工程：济南遥墙国际机场二期改扩建工程、烟台蓬莱国际机场二期工程、临沂启阳机场航站楼改扩建工程、新建枣庄机场、迁建济宁机场工程 | 铁路机场处 |
| 持续优化交通运输结构 | 深入推进运输结构调整 | 充分发挥各种运输方式的比较优势，积极推进大宗货物及中长距离货运“公转铁”、“公转水”，加快铁路专用线建设，提升大宗货物清洁化运输水平，研究推进港口集疏运多式联运中心铁路专用线建设，逐步提高干散货厢式运输量。 实现沿海及内河港口的大宗干散货和主要集装箱港区铁路专用线全覆盖。 | 大力推进铁路建设，提高铁路运能：大菜龙铁路扩能、坪岗铁路扩能、淄博至博山铁路改造工程、桃威铁路改造工程、京九铁路聊城北站上行线改建工程、日照站改建工程;董家口五莲铁路及胶新铁路扩能改造工程、兖州北站扩能改造工程等铁路规划建设; 兖矿东平陆港、水发国际物流、潍坊申易物流有限公司、兰陵金石、山东如通、菏泽广源陆港专用铁路及临沂临港、岚山疏港铁路等铁路专用线项目。 | 运输管理处 |
|  |  | 挖掘既有铁路运输潜力，强化多式联运有效衔接，增强普速铁路网连通度，持续完善“四纵四横”货运铁路网。 实施“支线铁路进港入园”工程，深入推进港口集疏运、物流园区及多式联运中心铁路专用线建设，打通铁路运输“最后一公里”，实施坪岚铁路扩能改造、日照地区铁路货运南迁等一批铁路专用线项目，深入推动铁路向重要货源地延伸。 |  | 铁路机场处 |
|  |  | 健全港口集疏运体系，积极推进干散货、集装箱河海直达运输，提高水水中转货运量。 推进港口、多式联运中心大宗货物主要采用铁路、水路、封闭式皮带廊道、新能源和清洁能源汽车等运输方式。 |  | 运输管理处 |
|  | 提高运输组织效率 | 加快完善多式联运体系，深入推进多式联运示范工程。积极推进自贸区济南、青岛、烟台片区多式联运中心建设，形成一批联通内外、运转高效的多式联运枢纽城市。 优先支持具有多式联运功能的物流园区建设，推进董家镇、枣庄、日照等铁路物流基地建设，建成覆盖全省的铁路物流集散网络。 扩大中韩陆海联运甩挂运输规模，开展中韩陆海联运整车运输。 加强多式联运信息平台互联互通，充分发挥企业发展联盟作用，建立多式联运发展省域间合作机制。 加快培育全程负责、一体化服务的多式联运经营人，开展多式联运“一单制”试点工作。 共同深入开展城市绿色货运配送示范工程创建工作，鼓励发展共同配送、统一配送、集中配送、分时配送等集约化配送模式。 | 多式联运枢纽建设工程：加快构建衔接联动的多式联运枢纽节点网络，推进济南、青岛国际多式联运中心，烟台、临沂、潍坊、菏泽国家多式联运中心建设；济铁董家镇铁路物流园、水发国际物流园、中南部铁路通道郭大铁路物流园、中国外运(上合）智慧物流园等建设项目；日照岚山港疏港高速、潍坊港疏港高速等疏港公路建设项目。 | 运输管理处 |
| 加快构建绿色出行体系 | 加快城际轨道交通和联程运输发展 | 推动构建山东半岛城市群内以轨道交通为骨干的绿色出行体系，完善城市群内轨道交通网络，推动城际铁路公交化运营，促进干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路和城市轨道交通融合发展，提高轨道交通出行比例。 | “123”出行圈创建工程 | 铁路机场处 |
|  |  | 推动特大城市和大城市构建以城市轨道交通和快速公交为骨架、常规公交为主体的公共交通出行体系，强化"城市轨道+公交+慢行"网络融合发展。 | 城市轨道交通建设工程：济南城市轨道交通二期规划项目、青岛城市轨道交通三期规划项目 | 城市交通处按职责负责 |
|  |  | 开展空铁、公铁、空巴等形式多样的联程运输服务，积极开展"一站式"联程运输票务服务。 |  | 运输管理处 |
|  | 提升城市公共交通出行服务水平 | 全面推进和深入实施"公交+"优先发展战略，培育公交优势，结合实际构建多样化公共交通服务体系。济南、青岛等公交都市创建城市、100万人口以上的城市积极开展绿色出行创建行动。 | 绿色出行创建行动：推进济南、青岛等十二地市绿色出行创建行动，鼓励小城镇参与绿色出行比例达到70%。 | 城市交通处、运输管理处按职责负责 |
|  |  | 提升服务水平，提高公交供给能力和运营速度，提升公交车辆中新能源车和空调车比例，推广电子站牌、一卡通、移动支付等，改善公众出行体验。 |  |  |
|  |  | 探索发展定制公交、网约公交、社区公交、高峰通勤班车等多层次公交服务模式。鼓励城市公交线路向郊区延伸，打造城际、城市、城乡、农村公共客运四级网络。 |  |  |
|  |  | 加强公共交通线网调度，提高站点覆盖率、车辆准点率、运行速度和换乘效率。 |  |  |
|  |  | 协调推进城市交通不同运输方式间的交通管理信息、公众出行信息等互联互通和交换共享，促进高效绿色出行。 |  |  |
| 加快新能源和清洁能源应用 | 加快新能源和清洁能源运输装备推广应用 | 加快推进城市公交、出租等领域新能源车辆推广应用。探索氢燃料电池车辆在城市公交、城际客运、重型货车领域示范应用，重点在济南、青岛、海坊、济宁、聊城等市推进氢燃料电池公交车运用。 |  | 运输管理处、城市交通处按职责分工负责 |
|  |  | 积极推进LNG、电能等新能源清洁能源动力船舶发展，优化船舶用能结构。继续实施港作机械“油改气”“油改电”，鼓励新增和更换港内车辆和拖轮、货运枢纽(物流园区)作业车辆等优先使用新能源和清洁能源。 |  | 水运处、省地方海事局按职责分工负责。 |
|  |  | 配合推进加气站、加氢站、标准化充换电站(桩)等配套设施建设，支持高速公路服务区、港区、客运枢纽、物流园区、公交场站等充电桩、充电站建设。探索开展零碳(近零碳)排放服务区建设。 | 新能源和清洁能源运输车辆推广应用工程 | 运输管理处、科技教育处、公路处、水运处、城市交通处按职责分工负责 |
|  |  | “十四五”期，新增或更新的城市公共汽车(除应急救援车辆外)全部采用新能源车辆，新增或更新的出租车辆（含网约车）中新能源比例不低于80%。 |  | 城市交通处 |
|  | 促进岸电设施常态化使用 | 加快机场岸电设施建设，进一步推进地面电源替代飞机辅助动力装置应用，提高飞机停靠期间岸电使用率。 |  | 铁路机场处 |
|  |  | 严格落实新建码头和船舶同步建设岸电设施相关要求，加快现有码头岸电设施改造。推动靠港船舶使用岸电常态化，提高专业化泊位拥有岸电设备数量占比，加快船舶受电设施改造。持续推进岸电服务网络建设，聚焦青岛港、烟台港、威海港、日照港、潍坊港、滨州港、东营港的重点码头，京杭大运河、船闸区等重点区域，逐步推动实现沿海、沿运河主要港口岸电建设全覆盖。到2025年，实现全省主要港口90%以上的集装箱、客滚、邮轮、3千吨级以上客运、5万吨级以上干散货专业化泊位，具备向船舶供应岸电的能力。 |  | 水运处、省地方海事局按职责分工负责 |
|  |  | 加大船舶受电设施建设和改造力度，主要港口的港作船舶、公务船全部安装受电设施，大幅提高营运船舶受电设施安装比例。严格落实《港口和船舶岸电管理办法》，加强岸电使用监管，确保已具备受电设施的船舶在具备岸电供电能力的泊位靠泊时按规定使用岸电。支持港口企业参与市场化购电，推动相关部门完善岸电收费政策，降低岸电使用成本。 | 渤海湾省际客滚船舶靠港使用岸电项目 | 水运处、省地方海事局按职责分工负责 |
|  | 促进交通与能源产业融合发展 | 鼓励在枢纽场站建设改造中推广应用风能、太阳能光伏发电技术。 |  | 运输管理处 |
|  |  | 鼓励在港口码头建设改造中推广应用风能、太阳能光伏发电技术。 |  | 水运处 |
|  |  | 鼓励在高速公路服务区建设改造中推广应用风能、太阳能光伏发电技术。利用路域沿线资源，鼓励在高速公路服务区、收费站、匝道圈隧道周边、边坡等开展分布式光伏电站建设，降低用能成本。协同推动车联网、交通网、智能电网融合发展。 | 荣乌高速边坡光伏试验项目 | 科技教育处、公路处按职能分工负责 |
| 强化交通资源集约利用 | 加强土地岸线等交通基础设施空间资源高效利用 | 统筹利用综合运输通道线位资源及运输枢纽资源，鼓励公路与铁路、高速公路与普通公路共用线位，建设集约化、一体化绿色综合交通枢纽。加强土地、海域、岸线、空域等资源节约集约利用，加强老旧设施、施工材料更新利用。合理有序开发港口岸线资源，发展集约化、现代化和专业化港区，促进区域航道、锚地和引航等资源共享共用。 |  | 公路处、铁路机场处、水运处按职责分工负责 |
|  | 加强废旧材料及水资源循环利用 | 推广交通基础设施废旧材料、设施设备、施工材料等综合利用。重点推进交通运输废旧路面、建筑垃圾、轮胎等材料的再生综合利用。开展交通建设领域固废资源二次资源化，包括尾矿固废基、化工固废基材料，着重针对大宗工业固废或部分化工废旧材料，开展路用技术、绿色胶凝材料和替代型胶结料的研发与推广应用，加强公路工程高性能陶粒轻骨料开发及应用，提高资源利用率。推广公路钢结构桥梁、交通运输领域装配式建筑。推进高速公路服务区、枢纽场站、沿海港口等雨水和污水循环利用。 | 公路路面材料、废旧材料循环利用行动 | 由运输管理处、公路处、铁路机场处、水运处按职责分工负责 |
| 深入推进交通污染防治 | 深入推进营运车辆污染治理 | 实施汽车排放检验与维护制度，强化汽车排放检验与维修治理。规范维修作业废气、废液、固废和危险废物贮存管理，推进汽车维修绿色发展。按照国家相关部署要求，开展低标营运柴油货车淘汰工作。 |  | 运输管理处、城市交通处按职责分工负责 |
|  | 持续加强船舶污染防治 | 严格落实船舶大气污染物排放控制区各项要求，降低船舶硫氧化物、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物等大气污染物排放。加快船舶含油污水、化学品洗舱水、生活污水和垃圾等污染物岸上接收转运处置，并确保与城市公共转运处置设施顺畅衔接，重点提高船舶生活污水接收处置率。健全信息化监管机制，建立内河水运污染治理链条式监管和实时监管格局。持续强化内河船舶检验和现场监管，严格执行船舶强制报废制度，鼓励提前淘汰高污染、高耗能的客船和老旧运输船舶。 |  | 水运处、省地方海事局按职责分工负责 |
|  | 进一步提升港口污染治理水平 | 统筹推动既有码头环保设施升级改造和新建码头环保设施建设使用，确保生产生活污水达标排放，推进水资源循环利用。推进港口大型煤炭和矿石码头堆场、干散货码头物料堆放场所防风抑尘设施建设，采用封闭堆存、防风抑尘网、智能喷洒抑尘、抑尘剂等措施。 |  | 水运处 |
| 强化绿色交通科技创新 | 提高绿色交通科技创新 | 推进绿色交通科研平台建设，加快构建市场导向的绿色技术创新体系，建立绿色交通关键核心技术攻关机制。推进节能降碳关键技术研发，支持开展新能源运输装备和设施设备应用技术研究。推进交通污染综合防治关键技术，积极开展港口与船舶水污染深度治理、交通能耗与污染排放监测等技术研发。推进交通生态环境保护与修复关键技术，积极开展交通廊道与基础设施生态优化、路域生态连通与生态重建等领域研究。推进绿色交通与大数据技术、人工智能、物联网等技术融合发展，积极开展绿色智慧高速公路及绿色智慧港口建设技术研发。积极培育绿色交通科研平台，加快绿色交通关键核心技术攻关。开展《面向双碳目标的高速公路建设关键技术研究与工程示范（一期）》《国省干线公路沥青路面绿色养护技术评价体系及控碳决策研究》等交通运输双碳领域课题研究。 |  | 科技教育处 |
|  | 加快绿色交通技术推广 | 依托科技示范工程等，强化节能环保技术集成应用示范与成果转化。重点遴选一批减排潜力大、适用范围广的节能低碳技术，强化技术宣传、交流、培训和推广应用。积极推进风能、地热能、分布式光伏发电系统等可再生能源在交通领域中的应用，积极推进高速公路隧道、服务区、港口码头和场站等基础设施风光发电、智能照明等技术应用，重点加快沥青再生、温拌沥青等节能环保技术推广应用。 |  | 科技教育处 |
|  | 健全绿色交通标准规范体系 | 积极开展交通运输领域绿色交通相关标准研究，加强新技术、新设备、新材料、新工艺等交通运输碳减排方面相关标准的有效供给，研究制定具有山东特色的绿色公路、绿色港口、绿色航道、绿色机场、绿色铁路及轨道交通建设标准，不断完善绿色交通标准体系建设。建立健全交通运输领域绿色低碳技术、评价标准，积极推进《近零碳港区建设技术要求》《高速公路零碳服务区建设指南》《高速公路零碳服务区评价技术规程》等标准制定发布。积极开展近零碳交通设施建设等相关标准研究，推进《近零碳交通设施建设技术要求 第1部分：货运枢纽（物流园区）》等行业标准研究编制工作。重点推进资源循环利用、运输工具、基础设施、生态保护等地方标准制修订，促进绿色交通标准规范应用。强化交通运输碳计量体系建设，积极推进交通运输行业碳计量工作，推动交通运输领域碳计量科技创新。 |  | 科技教育处 |
| 提升绿色交通治理水平 | 完善交通运输绿色发展工作推进机制 | 研究制定并实施交通运输碳达峰行动方案，强化部门、上下游产业协同联动。统筹开展交通运输领域碳减排和碳达峰发展路径、重大政策与关键技术研究。研究探索碳积分、合同能源管理、碳排放核查、碳交易等市场机制在行业内的应用。 |  | 科技教育处 |
|  | 强化绿色交通评估和监管 | 加强绿色交通统计监测等基础性工作，推进公路运输、水路运输、城市客运等能耗、碳排放及污染物排放数据采集，开展公路、水路等建设项目施工、运营过程环境监测，结合国家能源消费总量和强度目标“双控”考核等，强化评估考核，针对碳达峰、运输结构调整、船舶及港口污染防治、新能源运输装备、绿色出行、生态保护修复等工作推进情况开展检查与评估。按照《山东省交通运输绿色低碳发展工作评估办法（试行）》面向全省各市开展绿色低碳发展水平年度评估。推动监测评估系统建设，鼓励企业建立绿色低碳管理信息系统。 |  | 科技教育处 |
| 保障措施 | 强化组织领导 | 明确交通运输节能环保发展目标任务，合理划分各部门责任分工和任务措施，确保各项工作落实到位。构建规划实施协调机制，加强规划与综合交通规划、其他专项规划的衔接，加强与相关部门的沟通协调，积极探索建立联席会议等部门联动机制。 |  | 科技教育处 |
|  | 完善制度体系 | 强化交通运输节能环保统计监测能力建设，完善行业节能环保相关激励机制，探索将行业节能环保绩效管理纳入各级交通运输主管部门的年度工作评估体系。建立健全交通运输领域环境治理信用体系，加快行业节能环保人才队伍建设，提升交通运输节能环保治理能力。坚持先立后破，完善碳排放双控制度，建立健全交通运输碳排放统计核算及监测制度，建立可监测、可报告、可核查的碳排放相关标准体系，为建立和实施碳排放双控制度创造条件。 |  | 科技教育处 |
|  | 强化政策支持 | 引导地方加大资金支持力度，鼓励各地争取地方财政资金优先支持绿色交通发展，加大在老旧车船淘汰、新能源车船推广、绿色交通基础设施建设、绿色交通新技术推广等方面的支持力度。拓宽绿色交通资金渠道，探索研究绿色交通发展相关政策。 |  | 财务处 |
|  | 加强宣贯培训 | 持续开展绿色交通宣传教育。结合世界环境日、节能宣传周等开展绿色交通宣传。增强公民树立节约意识、环保意识和生态意识。针对各级交通主管部门和从业人员，定期组织开展交通节能环保培训，提高绿色交通专业化认知水平。 |  | 科技教育处 |